**ЛЮБИМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

(четвертого созыва )

**РЕШЕНИЕ**

от 01.04.2022 № 151

**О внесении изменений в решение Совета депутатов Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области от 31.10.2017 № 185**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Любимовского муниципального образования Советского муниципального района и руководствуясь Уставом Любимовского муниципального образования , Совет депутатов Любимовского муниципального образования РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Любимовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области от 31.10.2017 № 185 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любимовского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 гг.» следующие изменения:

- приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любимовского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

**Глава Любимовского**

**муниципального образования Н.И. Ефанова**

Приложение к решению Совета депутатов

Любимовского муниципального

образования от 01.04.2022 №151

« Приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Любимовского МО Советского

муниципального района на 2018-2028 годы»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любимовского муниципального образования**

**Советского муниципального района на 2018-2028 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования, всего, млн..руб.** | **в том числе за счет средств** | | | | **Ответственные за исполнение** |
| **Федерального бюджета (прогнозно)** | **Областного бюджета (прогнозно)** | **Местного бюджета (прогнозно)** | **Внебюджетных источников (прогнозно)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Проектирование и строительство индивидуальных источников теплоснабжения объектов социальной сферы | 2018-2028 гг. | 10,0 | - | - | - | 10,0 | Администрация Любимовского муниципального образования |
| 2 | Диагностика и реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков и оборудования и увеличением диаметров труб в том числе: | 2018-2028 г | 32,0 | 10,0 | 15,0 | 1,0 | 6,0 |
| 2.1 | Ремонтные работы по модернизации металлической водонакопительной конструкции для создания запаса, регулирования напора и расхода воды в водопроводной системе в с. Любимово Любимовского муниципального образования Советского муниципального района» ; | 2018 г. | 0,5573 | - | 0,4698 | 0,0558 | 0,0317 |
| 2.2 | Проверка сметной документации по объекту «Ремонтные работы по модернизации металлической водонакопительной конструкции для создания запаса, регулирования напора и расхода воды в водопроводной системе в с. Любимово Любимовского муниципального образования Советского муниципального района»; | 2018 г. | 0,005 | - | - | 0,005 | - |
| 2.3 | Осуществление строительного контроля за выполняемыми работами по модернизации металлической водонакопительной конструкции для создания запаса, регулирования напора и расхода воды в водопроводной системе в с. Любимово Любимовского муниципального образования Советского муниципального района. | 2018 г. | 0,0119 | - | - | 0,0119 | - | Администрация Любимовского муниципального образования |
| 2.4 | Ремонтные работы по модернизации металлической водонакопительной конструкции для создания запаса, регулирования напора и расхода воды в водопроводной системе в с. Любимово Любимовского муниципального образования Советского муниципального района» | 2021 г. | 1,233162 | - | 0,963162 | 0,15 | 0,12 |
| 2.5 | Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 | 2022 г. | 0,061065 | - | - | 0,061065 | - |  |
| 3 | Прокладка водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках с устройством колодцев из сборных ж/б элементов для установки пожарных гидрантов и запорной арматуры | 2018-2028 гг. | 15,0 | - | 10,0  - | - | 5,0 |
| 4 | Обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей | 2018-2028 гг. | 16,0 | - | - | - | 16,0 | Администрация Любимовского муниципального образования |
| 5 | Замена электрических сетей и капитальный ремонт и реконструкция ТП | 2018-2028 гг. | 17,0 | - | - | - | 17,0 |
| 6 | Диагностика и ремонт оборудования ГРП и ГРПШ | 2018-2028 гг. | 5,0 | - | - | - | 5,0 |
| **Итого:** | | | **95,0** | **10,0** | **25,0** | **1,0** | **59,0** |  |

ВЕРНО: секретарь Совета депутатов

Любимовского муниципального образования Е.А.Шамина