#### АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЮБИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020 № 35

с.Любимово

О внесении изменений в постановление

от 23.10.2018 № 44

Руководствуясь Уставом Любимовского муниципального образования, администрация Любимовского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Любимовского муниципального образования от 23.10.2018 № 44 «Об утверждении  муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения в Любимовском муниципальном образовании на 2019-2021 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1.  В преамбуле постановления администрации слова «2019-2021 годы» заменить словами «2019-2023 годы».

1.2. Приложение к постановлению администрации изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в установленном порядке.

Глава Любимовского

муниципального образования                                                        Н.И. Ефанова

Табако И.В.

67-1-24

Приложение

к постановлению администрации Любимовского муниципального образования от 10.11.2020 № 35

"Приложение

к муниципальной программе  «О повышении безопасности дорожного движения

в Любимовском муниципальном образовании на 2019-2023 годы»

Перечень мероприятий и финансирование обеспечения муниципальной программы

«О повышении безопасности дорожного движения в Любимовском муниципальном образовании на 2019-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы |  | Объем финансирования, руб. (тыс.руб.) | в том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета (прогнозно) | областного бюджета (прогнозно) | местного бюджета (прогнозно) | внебюджетных источников (прогнозно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение проверки сметной документации: - на ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов; - на содержание участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, автоподъезд к с.Белополье | 2019 |  | 11,6 | 0,00 | 0,00 | 11,6 | 0,00 | Администрация Любимовского муниципального образования |  |
| 2 | Осуществление строительного контроля за проведением ремонта участка автомобильной дороги, расположенной по адресу Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов | 2019 |  | 8,6 | 0,00 | 0,00 | 8,6 | 0,00 |  |  |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов, от остановочного павильона до дома №21 | 2019 |  | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 300,0 | 0,00 |  |  |
| 4 | Содержание участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, автоподъезд к с.Белополье | 2019 |  | 200,0 | 0,00 | 200,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Расчистка снега | 2019 |  | 370,5 | 0,00 | 0,00 | 370,5 | 0,00 |  |  |
| 6 | Проведение паспортизации внутрипоселковых дорог | 2019 |  | 70,2 | 0,00 | 0,00 | 70,2 | 0,00 |  |  |
| Итого по 2019 году: |  |  |  | 960,9 | 0,00 | 200,0 | 760,9 | 0,00 |  |  |
| 7 | Проведение проверки сметной документации: - на ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов до д.№21; - на ремонт участка автодороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул. Центральная, от д.№6.. | 2020 |  | 15,958 | 0,00 | 0,00 | 15,958 | 0,00 | Администрация Любимовского муниципального образования |  |
| 8 | Осуществление строительного контроля за проведением: -ремонта участка автомобильной дороги, расположенной по адресу, Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов, д.№21; - ремонт участка автодороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул. Центральная, от д.№6. | 2020 |  | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 |  |  |
| 9 | Ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов до д.№21. |  |  | 570,917 | 0,00 | 0,00 | 570,917 | 0,00 |  |  |
| 10 | Ремонт участка автодороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул. Центральная, от д.№6. |  |  | 382,488 | 0,00 | 382,488 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 011 | Расчистка снега | 2020 |  | 180,337 | 0,00 | 0,00 | 164,825 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по 2020 году: |  |  | 1154,188 | 0,00 | 382,488 | 771,70 | 0,00 |  |  |
| 11 | Проведение проверки сметной документации: - на ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов | 2021 |  | 5,1 | 0,00 | 0,00 | 5,1 | 0,00 | Администрация Любимовского муниципального образования |  |
| 12 | Осуществление строительного контроля за проведением ремонта участка автомобильной дороги, расположенной по адресу Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов | 2021 |  | 8,6 | 0,00 | 0,00 | 8,6 | 0,00 |  |  |
| 13 | Ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов | 2021 |  | 662,4 | 0,00 | 0,00 | 662,4 | 0,00 |  |  |
| 14 | Расчистка снега | 2021 |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |  |  |
| 15 | Приобретение дорожных знаков для их установки в с.Любимово Советского района Саратовской области | 2021 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 16 | Установка дорожных знаков в с.Любимово Советского района Саратовской области | 2021 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по 2021 году: |  |  | 776,10 | 0,00 | 0,00 | 776,10 | 0,00 |  |  |
| 17 | Проведение проверки сметной документации: - на ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов |  | 2022 | 5,1 | 0,00 | 0,00 | 5,1 | 0,00 | Администрация Любимовского муниципального образования |  |
| 18 | Осуществление строительного контроля за проведением ремонта участка автомобильной дороги, расположенной по адресу Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов | 2022 |  | 8,6 | 0,00 | 0,00 | 8,6 | 0,00 |  |  |
| 19 | Ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов | 2022 |  | 741,4 | 0,00 | 0,00 | 741,4 | 0,00 |  |  |
| 20 | Расчистка снега | 2022 |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |  |  |
| 21 | Приобретение дорожных знаков для их установки в с.Любимово Советского района Саратовской области | 2022 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Установка дорожных знаков в с.Любимово Советского района Саратовской области | 2022 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по 2022 году: |  |  | 855,10 | 0,00 | 0,00 | 855,10 | 0,00 |  |  |
| 23 | Проведение проверки сметной документации: - на ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов | 2023 |  | 5,1 | 0,00 | 0,00 | 5,1 | 0,0 | Администрация Любимовского муниципального образования |  |
| 24 | Осуществление строительного контроля за проведением ремонта участка автомобильной дороги, расположенной по адресу Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов | 2023 |  | 8,6 | 0,00 | 0,00 | 8,6 | 0,00 |  |  |
| 25 | Ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Любимово, ул.Мелиораторов | 2023 |  | 764,4 | 0,0 | 0,00 | 764,4 | 0,00 |  |  |
| 26 | Расчистка снега | 2023 |  | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по 2023 году: |  |  | 878,1 | 0,00 | 0,00 | 878,1 | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 4624,388 | 0,00 | 582,488 | 4041,9 | 0,00 |  |  |

Верно:

Главный специалист                                                                                                                                          И.В.Табако